>中野さん

15パズルの総括を記述しました。

ご確認の程、宜しくお願いします。

【総括】

今回の作業で１番学んだことは、

「作業で問題が発生したら、その作業の更なる分割を行う」です。

今回の作業中、機能実装中に問題が発生し、解決策を見つけられず、また解決策を探すことに時間がかかってしまいました。理由は、「作業見積もり時に、作業を想定できるような大きさまで分割できていない」からだと考えています。

しかし今回の作業では、作業を細かく見積もるための調査、試験を行えるような時間がなかった。よって今後は、作業で問題が発生したら、問題発生時にその作業の更なる分割を行います。

以上によって、今後のタスクで問題が発生したときは更なる作業の分割を行い、より早い問題解決を目指します。